附件

2021年黄河流域生态环境警示片披露

问题整改完成情况

2021年国家黄河流域生态环境警示片第7项问题指出“内蒙古自治区鄂尔多斯市煤矿普遍存在核增产能后未及时变更相关审批手续和部分煤矿还存在超核定生产能力采煤问题”完成情况。

披露问题：现场抽查发现，乌兰煤炭集团有限责任公司满来梁、内蒙古蒙泰煤电集团有限公司满来梁、鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司铜匠川矿区高家梁一号、神华金峰寸草塔、内蒙古博源煤化工有限责任公司湾图沟、新能矿业有限公司王家塔、内蒙古李家塔等煤矿在产能增加后，均未及时变更水资源论证报告、环评、水土保持等审批手续。部分煤矿还存在超核定生产能力采煤问题，其中，新能矿业有限公司王家塔煤矿仅在2013年至2015年就超核定生产能力采煤386万吨，中国神华能源股份有限公司补连塔煤矿仅在2015年至2018年就累计超核定生产能力采煤3000余万吨。

完成时限：2022年12月底前。

整改目标：规范煤炭开采企业取水许可、水土保持、环境影响等审批手续，有效遏制煤矿超能力生产，确保企业合法合规生产运营。

整改完成情况：

一是2处煤矿涉及超能力生产。2015年鄂尔多斯市能源局已按规定对新能矿业有限公司王家塔煤矿进行了处罚；中国神华能源股份有限公司补连塔煤矿于2015年6月3日取得《国家煤矿安监局关于神华集团公司补连塔等四处煤矿核定生产能力的批复》（煤安监函〔2015〕13号），批复补连塔煤矿核定生产能力2800万吨/年，根据企业提供生产数据显示2015年至2018年期间产量均未超过核定生产能力。

二是7处煤矿涉及未及时变更水资源论证报告、水土保持等审批手续问题。乌兰煤炭集团有限公司满来梁、内蒙古蒙泰煤电集团有限公司满来梁、鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司铜匠川矿区高家梁一号、神华金峰寸草塔、内蒙古博源煤化工有限责任公司湾图沟、新能矿业有限公司王家塔、内蒙古李家塔等7家煤矿均按照新增产能办理了取水许可和水土保持手续。伊金霍洛旗水利局依法对7家煤矿违法违规行为进行立案查处，处罚程序均已办结。

三是5处煤矿涉及变更环评手续。神华金峰寸草塔、鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司铜匠川矿区高家梁一号、新能矿业有限公司王家塔、内蒙古博源煤化工有限责任公司湾图沟等4处煤矿已取得环评手续；内蒙古李家塔煤矿环评手续符合要求，暂不需要变更。

乌兰煤炭集团有限公司满来梁、内蒙古蒙泰煤电集团有限公司满来梁2处煤矿办理环评事宜按照《国家发展改革委办公厅等部门关于推动加快煤矿手续办理保障煤炭生产供应稳定的通知》（发改办运行〔2024〕274号）中“对国务院有关部门确定的核增产能保供煤矿，应在2025年年底前办理环评手续，期间可按核定保供生产能力组织生产，逾期未完成的退回至原环评批复能力”相关要求，上述两矿已作出承诺，2025年底前按整改要求完成环评手续办理，若逾期未取得环评手续批复文件，主动退回至原产能。